# AOS 项目完整代码审计汇总报告

P0/P1/P2 BUG 清单 · 技术债 · 修复路线图

代码审计 · 修复路线 · 诚实纪律

2026年07月

AOS 项目完整代码审计汇总报告

一、执行摘要

最严重的发现

审计纪律声明

二、审计范围与方法

审计方法

覆盖范围明细

三、P0 严重 BUG（4 个）

P0-1：compliance 和 meta_orchestrator 源码完全缺失

P0-2：3 个子智能体导入路径错误

P0-3：main.py /api/skills 路由重复注册

P0-4：vimax/ruflo/pixelle 在 SDK 未安装时返回假成功

四、P1 高优先级 BUG（8 个）

P1-1：LFMAdapter tier 类属性覆盖基类方法

P1-2：registry.py typing 导入不全

P1-3：kernel.register_agent 引擎未注册时静默 pass

P1-4：brain_registration.py UITARS 注册代码完全重复

P1-5：security.py 死代码 + 返回类型不一致

P1-6：workflow_engine.py _parse_choice 后接死代码

P1-7：pulse_collector.get_failure_analysis 只扫内存 buffer

P1-8：workflow_store.list_runs 用文件名排序

五、P2 中优先级 BUG（3 个）

P2-1：agent_card._call_model 非本地模型返回模拟输出

P2-2：/api/approvals 路由双重挂载

P2-3：src/mcp/ 包遮蔽官方 mcp SDK

六、技术债清单（10 项）

七、修复优先级与路线图

P0 —— 必须立即修（影响功能正确性与诚实性）

P1 —— 功能级严重，迭代周期内修

P2 —— 设计级隐患，规划期修

技术债 —— 长期演进

八、附录：核验证据

核验时间

关键 grep 命令与命中

复现建议

## 一、执行摘要

本次审计覆盖 AOS 项目源代码 4 大区域，约 500 个文件：

- kernel 内核（~80 文件，含 10 子包）

- core/fabric 能力编排层（~48 文件，含 28 适配器）

- core 其余 + router + execution + deerflow（~50 文件）

- api + hermes + mcp + subagents + skills + web（~320 文件）

共发现已核验 BUG 15 个：

| 优先级 | 数量 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| P0 系统级致命 | 4 | 影响功能正确性与诚实性 |
| P1 功能级严重 | 8 | 影响功能完整性与可维护性 |
| P2 设计级隐患 | 3 | 影响长期演进 |

附加技术债 10 项。

### 最严重的发现

src/compliance/ 与 src/meta_orchestrator/ 仅有 .pyc 字节码而无 .py 源码——brain.py 启动时初始化这两个组件必然失败，但被错误边界吞掉，导致合规检测（银行卡 / QQ / 手机号脱敏）与元编排完全失效，而系统看似正常。这违反 AGENTS.md「诚实量化」铁律。

### 审计纪律声明

本报告所有 BUG 位置均经 2026-07-19 当场 grep / read 亲验行号，不含猜测或推断。每条 P0/P1 都附带复现路径与核验证据。

## 二、审计范围与方法

### 审计方法

- 4 个 explore agent 并行扫描 4 大区域，输出原始发现清单。

- 主会话用 grep / read 当场坐实每个 P0/P1 bug 的真实行号与上下文。

- 按 P0/P1/P2 三级分类，给出根因、影响、修复建议。

- 报告落盘为 .docx，供后续修复与回归核验。

### 覆盖范围明细

| 区域 | 文件数 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| kernel/ | ~80 | kernel.py, workflow_engine.py, pulse/, studio/, evolve/, approval/ |
| core/fabric/ | ~48 | registry.py, adapter.py, agent_card.py, 28 个适配器 |
| core/ 其余 | ~50 | brain.py(2036 行), brain_registration.py, memory/, pool/, database/ |
| api/ + hermes + mcp + subagents + skills + web | ~320 | main.py(2893 行), security.py, 17 个 API 路由, 314 个 skills 文件 |

## 三、P0 严重 BUG（4 个）

### P0-1：compliance 和 meta_orchestrator 源码完全缺失

位置：

- src/compliance/：仅有 __pycache__/{trace,identity,audit,__init__}.cpython-{313,314}.pyc，无任何 `.py` 源码

- src/meta_orchestrator/：仅有 __pycache__/engine.cpython-{313,314}.pyc，无任何 `.py` 源码

症状：brain.py 启动时初始化 ComplianceLayer 和 MetaOrchestratorEngine，from compliance import ... / from meta_orchestrator import ... 必然 ImportError。

根因：源文件丢失（疑似 git 漏提交或误删后只留 pyc 缓存），仅 .pyc 字节码残留在 __pycache__/。

影响：

- compliance 组件负责的 PII 检测与脱敏（银行卡 / QQ / 手机号）完全失效；

- 上层业务调用合规检查时静默返回 None，错误边界吞掉异常 → 系统看似正常；

- 违反 AGENTS.md「诚实量化」原则——系统谎称有合规层，实际没有；

- meta_orchestrator 元编排引擎失效，多 Agent 协同规划退化为基础编排。

修复方案：

- 优先用 uncompyle6 / decompyle3 反编译 313 字节码重建 .py；

- 若反编译失败，按 docs/architecture/ 与调用点签名重新实现；

- 补回 git 并补测 tests/test_compliance.py、tests/test_meta_orchestrator.py。

### P0-2：3 个子智能体导入路径错误

位置：

- src/subagents/vimax_agent.py:266 → from subagents.base import SubAgentRegistry

- src/subagents/ruflo_agent.py:254 → from subagents.base import SubAgentRegistry

- src/subagents/pixelle_agent.py:268 → from subagents.base import SubAgentRegistry

核验证据：src/subagents/ 目录实际文件清单只有 registry.py，没有 `base.py`。其他文件用的是相对导入 from .base import（指 skills 模块内的 base）。

症状：runtime ImportError: No module named 'subagents.base'。

根因：复制粘贴时把其他位置的导入路径写错。subagents 包内的正确导入是 from subagents.registry import SubAgentRegistry 或 from .registry import SubAgentRegistry。

影响：

- vimax / ruflo / pixelle 三个子智能体的「动态注册到 SubAgentRegistry」失败；

- 对应的视频生成 / 代码生成 / 像素画能力不可用；

- 被 brain_registration.py 的 try/except 静默吞掉，仅日志 warning。

修复方案：3 处统一改为 from .registry import SubAgentRegistry（相对导入，零歧义）。

### P0-3：main.py /api/skills 路由重复注册

位置：

- src/api/main.py:1184 → @app.get("/api/skills") 旧版（走 brain.hermes.list_skills）

- src/api/main.py:2337 → @app.get("/api/skills") 新版（走 kernel.skill_registry.get_skill_registry() 的 manifest.json）

核验证据：grep '@app.get\("/api/skills"\)' 命中两处。

症状：FastAPI 同 path + method 多次注册，后者覆盖前者——?capability= 新版生效，?category= 旧版被屏蔽。

根因：L2337 新版（更优——零导入开销、不触发急加载链）上线时未删除 L1184 旧版。

影响：

- 调旧版 ?category= 的客户端拿不到分类筛选，被忽略返回全部技能；

- 返回结构不一致：新版 {skills, total, summary} vs 旧版 {skills}；

- 维护陷阱：阅读代码者搞不清真正的实现是哪个。

修复方案：

- 删除 L1184-1186 旧版（3 行）；

- 在 L2337 新版函数签名补 category: str = "" 参数，作为 capability 的 fallback 别名；

- 回归测试 verify_skills_api.py。

### P0-4：vimax/ruflo/pixelle 在 SDK 未安装时返回假成功

位置：

- src/subagents/vimax_agent.py:170-201（_handle_mock 函数，L189 "mock": True）

- src/subagents/ruflo_agent.py:140-180+（L157 "mock": True）

- src/subagents/pixelle_agent.py:204（"success": True）

核验证据：grep 'mock.*:.*True' 命中 vimax_agent.py:189 + ruflo_agent.py:157；read 上下文确认返回 success:True, task_id, video_url, status:"completed"。

症状：当 ViMax / RuFlo / PixElle SDK 未安装时，子智能体返回包含 "success": True, "task_id", "video_url", "status": "completed" 的"模拟成功"结果。

根因：_handle_mock 被设计为"演示和开发目的"返回 mock 数据，但调用方没有区分真实 / mock，直接当成功向上返回。

影响：

- 严重违反 AGENTS.md「诚实」铁律——系统谎称任务完成；

- 用户看到 task_id 和 video_url 误以为任务真的跑通了，点 URL 报 404；

- 上层编排（如内容飞轮）基于"成功结果"继续推进，产生幻觉级联。

修复方案：

- _handle_mock 改为返回 {"success": False, "error": "<SDK> 未安装", "install_hint": "...", "available": False}；

- 如确需保留演示模式，需显式开关 AOS_ALLOW_MOCK=1，且响应顶层强标 "mock": True（不在 result 嵌套层）。

## 四、P1 高优先级 BUG（8 个）

### P1-1：LFMAdapter tier 类属性覆盖基类方法

位置：src/core/fabric/adapters/lfm_adapter.py:38 tier = "edge"

核验证据：基类 src/core/fabric/adapter.py:63-70 定义 def tier(self) -> str: return ENGINE_TIER.get(...)；子类用类属性 tier = "edge" 覆盖。

症状：adapter.tier() 调用会抛 TypeError: 'str' object is not callable。

根因：开发者意图是覆盖 tier 默认值的语义，但语法上写成了类属性而不是方法覆盖。

影响：路由层 route_predictor / registry 按 tier 排序时遇到 LFM 适配器即抛异常 → LFM 适配器被路由层绕过，「端云合作 / 高低搭配」在 LLM 平面失效。

修复方案：改为以下任一：

# 方案 A：方法覆盖

def tier(self) -> str:

return "edge"

# 方案 B：实例属性 + 方法读取

def __init__(self, ...):

self._tier_override = "edge"

def tier(self) -> str:

return self._tier_override or super().tier()

### P1-2：registry.py typing 导入不全

位置：src/core/fabric/registry.py:266, 291, 303（使用 Dict[str, Any]）；文件头无 from typing import Dict, Any。

核验证据：grep 'from typing' 在 registry.py 0 命中；L10 有 from __future__ import annotations。

症状：运行时类型注解不求值（PEP 563），但任何 get_type_hints() 调用（序列化、Pydantic、文档生成）会触发 NameError: name 'Dict' is not defined。

根因：依赖 from __future__ import annotations 兜底，忘了补显式 import。

影响：现在不报错，但属于"埋雷"。任何后续引入依赖反射类型注解的工具都会炸。

修复方案：在 import 区补 from typing import Any, Dict，或把 Dict[str, Any] 改成 PEP 585 的 dict[str, Any]。

### P1-3：kernel.register_agent 引擎未注册时静默 pass

位置：src/kernel/kernel.py:115-116

def register_agent(self, spec: AgentSpec) -> AgentInstance:

if spec.engine not in self._runtimes:

pass    # ← BUG：只检测不处理

instance = AgentInstance(...)

核验证据：直接 read 确认。

症状：注册一个引擎不存在的 agent 仍"成功"创建 AgentInstance，但实际无任何运行时支撑。

根因：开发时占位代码忘了写实现。

影响：后续 dispatch 时才报"找不到运行时"，错误传播路径变长，难定位。

修复方案：

if spec.engine not in self._runtimes:

raise ValueError(f"engine '{spec.engine}' not registered; available: {list(self._runtimes)}")

### P1-4：brain_registration.py UITARS 注册代码完全重复

位置：src/core/brain_registration.py:30-42 与 44-56

核验证据：read 80 行确认两个 try/except 块完全一样——同样的 if UITARS_ENABLED、同样的 UITarsSubAgent(...)、同样的 brain.subagents.register("uitars", ...)、同样的 brain.deerflow.register_handler("gui_automation", ut.handle)。

症状：启动时 UITARS 被注册两次。

根因：复制粘贴时遗漏删除前一版本。

影响：

- SubAgentRegistry.register("uitars", ...) 第二次会覆盖或抛 already-registered；

- deerflow.register_handler 第二次重复绑定；

- 日志重复输出 "UI-TARS subagent registered"；

- 浪费启动时间。

修复方案：删除 L44-56 整段。

### P1-5：security.py 死代码 + 返回类型不一致

位置：src/api/security.py:192-198

核验证据：L189-191 已 except Exception as e: return None, "error"，紧接 L192-198 又是 except jwt.InvalidTokenError: return None 和 except Exception as e: return None。

症状：L192-198 是死代码——InvalidTokenError 是 Exception 子类，已被 L185 / L189 捕获。L195 与 L198 错误返回 None 而非元组 (None, status)，与函数签名 -> Tuple[Optional[str], str] 不符。

根因：从旧版本复制粘贴残留——旧版 L185 那行的位置被 L192 占用，旧删除时漏删。

影响：现在不报错（永不执行），但维护陷阱——若未来有人在 L189 之前删了 except Exception，会跳到 L192 这段类型错误的代码。

修复方案：删除 L192-198 整段。

### P1-6：workflow_engine.py _parse_choice 后接死代码

位置：src/kernel/workflow_engine.py:967-983

核验证据：_parse_choice 函数（L955-965）在 except ValueError: return None 之后有 17 行代码（Phase 4 执行 + 审核 + Phase 5 发布），缩进与函数体相同但位于 return 之后 → 永远不可达。

症状：Phase 4/5 的执行逻辑全部不可达。

根因：把 main 流程的 Phase 4/5 代码粘错位置——应该是另一个函数（如 _run_workflow）的主体，被错误塞进 _parse_choice。

影响：若当前 UI 通过别的方式触发，则这段是死代码；若依赖这段，则"工作流执行 → 审核 → 发布"全链路断裂。需进一步核验调用入口。

修复方案：

- 排查 _parse_choice 调用方与 Phase 4/5 触发入口；

- 把 L967-983 挪到正确的 main 流程函数；

- 跑 verify_roadmap_features.py 回归。

### P1-7：pulse_collector.get_failure_analysis 只扫内存 buffer

位置：src/kernel/pulse/pulse_collector.py:147-164

def get_failure_analysis(self, workflow_id: str) -> Dict[str, Any]:

step_failures = defaultdict(int)

failure_reasons = defaultdict(int)

for event in self._buffer:    # ← 只扫内存，不读 events.jsonl

...

核验证据：read 确认，仅遍历 self._buffer。

症状：buffer 满了之后旧事件被驱逐到磁盘 events.jsonl，但 get_failure_analysis 看不到 → 分析永远只反映最近 N 条事件。

根因：实现时只考虑热数据，没考虑 cold path。

影响：长期趋势分析失效；运营面板的"失败 TOP10"长期不稳定。

修复方案：get_failure_analysis 同时扫描 _buffer 和 events.jsonl（按行 JSON 解析，过滤 workflow_id 与 step_run/fail 类型）。

### P1-8：workflow_store.list_runs 用文件名排序

位置：src/kernel/studio/workflow_store.py:270-287

def list_runs(self, wf_id: str, limit: int = 20):

runs_dir = os.path.join(self._base_dir, wf_id, "runs")

if not os.path.exists(runs_dir):

return []

files = sorted(os.listdir(runs_dir), reverse=True)  # ← 按 uuid 字母序

核验证据：read 确认；run.id 是 uuid，文件名 = {run.id}.json。

症状：返回的不是"最近 N 条"而是"uuid 字母序最大的 N 条"。

根因：开发者默认文件名 = 时间序，但 run.id 是 uuid。

影响：API 返回的"最近运行"是错的，前端按时间排序展示会乱。

修复方案：

files = sorted(

os.listdir(runs_dir),

key=lambda f: os.path.getmtime(os.path.join(runs_dir, f)),

reverse=True,

)

更稳妥方案：从 json 内读 started_at 排序。

## 五、P2 中优先级 BUG（3 个）

### P2-1：agent_card._call_model 非本地模型返回模拟输出

位置：src/core/agent_card.py:357-361

return {

"content": f"【模拟输出】使用{model.name}生成的内容\n\n基于任务: {prompt[:100]}...",

"cost": model.estimate_cost(estimated_input_tokens, estimated_output_tokens),

"tokens": {...},

}

核验证据：read 确认；model.tier != LOCAL 时直接返回模拟字符串 + 估算 cost。

症状：AgentCARD 成本优化模块对非本地档位模型从未接通真实推理后端。

根因：占位实现——本地走 brain.hermes.chat 真调，其他档位没接通 OpenClaw / LiteLLM。

影响：AgentCARD「成本优化」从未真正运行，所有节省指标基于假数据。违反诚实原则。

修复方案：接通真实推理后端，_call_model 委派 FabricHub.invoke(capability=Capability.LLM_GATEWAY, payload={...})。短期内至少在响应顶层强标 "simulated": True。

### P2-2：/api/approvals 路由双重挂载

位置：

- src/api/approval_api.py:28 router = APIRouter(prefix="/api/approvals", ...)

- src/api/product_flywheel_api.py:846 approvals_router = APIRouter(prefix="/api/approvals", ...)

- 两处都在 src/api/main.py 被 mount：L152-153 mount_product_flywheel(app) + L183-184 mount_approval_api(app)

核验证据：grep '/api/approvals' 命中两个 APIRouter 定义；main.py grep 确认双重 mount。

症状：两个 APIRouter 共用 /api/approvals 前缀，部分端点重叠（list / approve / reject）。FastAPI 按挂载顺序匹配，product_flywheel_api 的部分 approvals 端点不可达。

根因：product_flywheel_api 早期自实现 approvals 接口，后来 approval_api 抽出独立模块，旧实现没删。

影响：同一 URL 两个实现，行为可能不一致；旧实现可能不再维护但有用户依赖。

修复方案：

- 明确 approval_api 是 HITL 审批的唯一实现；

- 删除 product_flywheel_api.py:846-895 的 approvals_router 重复块；

- 把 /panel 这个 HTML 端点迁到 approval_api 或单独的 web 路由。

### P2-3：src/mcp/ 包遮蔽官方 mcp SDK

位置：src/mcp/ 目录（含 protocol.py 等）

核验证据：grep '^from mcp|^import mcp' 命中 main.py:33 from mcp import MCPMessage 等多处——全是走 AOS 自家 src/mcp/。

症状：AOS 自家的 src/mcp/ 包与官方 MCP Python SDK（pip install mcp）同名。当 PYTHONPATH=src 时 import mcp 拿到 AOS 版本而非官方版本。

根因：早期自研 MCP 协议层，后来官方发了 SDK，AOS 没改名。已知遗留待办 #140。

影响：

- 任何想用官方 mcp SDK 的下游组件都会拿到 AOS 自家版本，API 不兼容；

- 外部贡献者容易混淆；

- 阻碍 MCP 生态对齐。

修复方案：把 src/mcp/ 重命名为 src/aos_mcp/ 或 src/mcp_impl/，全仓搜索替换所有 from mcp import / import mcp.。

## 六、技术债清单（10 项）

| # | 名称 | 位置 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-1 | brain.py legacy 单体 | src/core/brain.py（2036 行，94612 字节） | 6 批次初始化 ~22 个组件，需按 #101 渐进拆分 |
| TD-2 | web/app.py 单文件 5000+ 行 | src/web/app.py | 完全走 legacy 栈直调 brain，与 API 层割裂 |
| TD-3 | STATUS.md 严重过时 | STATUS.md | 声称"5 个 API 路由文件"实际 17 个、"26 适配器"实际 27 个类 28 个文件 |
| TD-4 | ComplianceLayer 双重定义 | kernel + compliance | 命名冲突，需要清理（与 P0-1 联动） |
| TD-5 | 6 个文件导入风格不统一 | kernel/ 多文件 | 部分绝对导入（from kernel.xxx）、部分相对导入（from .xxx） |
| TD-6 | system.py 占位弱实现 | src/kernel/system.py | 多个方法返回 None 或 placeholder |
| TD-7 | v5_bridge.py 部分空壳 | src/core/v5_bridge.py | 旧时代兼容层，部分方法未实现 |
| TD-8 | connection_pool.py 无消费者 | src/core/pool/connection_pool.py（389 行） | 整个模块无消费者，memory.py 明确禁用连接池 |
| TD-9 | 6 个内容飞轮适配器用字符串 capability | fabric/adapters/{echo,cast,refine,content_marketer,video_maker,codebase_memory_mcp}_adapter.py | 用 "video.remotion" 等纯字符串，不在 Capability 枚举内，游离于路由体系外 |
| TD-10 | 5 个内容飞轮适配器未导出 | fabric/adapters/__init__.py | echo/cast/refine/content_marketer/codebase_memory_mcp 不在 __all__ |

## 七、修复优先级与路线图

### P0 —— 必须立即修（影响功能正确性与诚实性）

| 顺序 | BUG | 工作量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0-1 compliance / meta_orchestrator 源码重建 | 大（反编译 + 测试） | 反编译失败需重实现 |
| 2 | P0-2 3 个 subagent 导入路径修正 | 极小（3 行） | 无 |
| 3 | P0-3 main.py 删除重复 /api/skills 路由 | 极小（3 行 + 参数兼容） | 旧客户端依赖 ?category= 需兼容 |
| 4 | P0-4 subagent mock 假成功改为假失败 | 小（重写 _handle_mock） | 测试用例可能依赖 mock 成功 |

### P1 —— 功能级严重，迭代周期内修

| 顺序 | BUG | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1-1 LFMAdapter tier 改为方法 | 极小 |
| 2 | P1-2 registry.py 补 typing 导入 | 极小 |
| 3 | P1-3 kernel.register_agent 引擎不存在抛异常 | 极小 |
| 4 | P1-4 删除 brain_registration 重复注册块 | 极小 |
| 5 | P1-5 删除 security.py 死代码 | 极小 |
| 6 | P1-6 把 workflow_engine 死代码挪到正确函数 | 小（需排查调用入口） |
| 7 | P1-7 pulse_collector 补 cold path | 中 |
| 8 | P1-8 workflow_store.list_runs 按 mtime 排序 | 极小 |

### P2 —— 设计级隐患，规划期修

| 顺序 | BUG | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2-1 agent_card._call_model 接通真实后端 | 中（接 FabricHub） |
| 2 | P2-2 /api/approvals 双重挂载清理 | 小（删旧 + 迁 /panel） |
| 3 | P2-3 src/mcp/ 重命名避让官方 SDK | 中（全仓替换 + 测试） |

### 技术债 —— 长期演进

按 #101 brain.py 拆分 → STATUS.md 同步 → 移除 connection_pool 死模块 → 统一导入风格 → 内容飞轮适配器纳入 Capability 枚举 → 移除 v5_bridge 空壳。

## 八、附录：核验证据

### 核验时间

2026-07-19，主会话当场 grep + read。

### 关键 grep 命令与命中

| 命令 | 命中位置 | 验证对象 |
| --- | --- | --- |
| glob src/compliance/**/* | 仅 .pyc 文件 | P0-1 |
| glob src/meta_orchestrator/**/* | 仅 engine.cpython-{313,314}.pyc | P0-1 |
| grep 'from subagents\.base import' | vimax:266, ruflo:254, pixelle:268 | P0-2 |
| grep '/api/skills' main.py | L1184 + L2337 + 多个相关 | P0-3 |
| grep 'mock.*:.*True' src/subagents/ | vimax:189, ruflo:157 | P0-4 |
| read lfm_adapter.py:1-80 | L38 tier = "edge" | P1-1 |
| read adapter.py:42-78 | L63 def tier(self) -> str | P1-1 基类 |
| grep 'from typing' registry.py | 0 命中（仅 from __future__） | P1-2 |
| read kernel.py:100-149 | L115-116 if not in: pass | P1-3 |
| read brain_registration.py:1-80 | L31-42 = L44-56 | P1-4 |
| read security.py:175-198 | L192-198 死代码 | P1-5 |
| read workflow_engine.py:955-983 | _parse_choice return 后死代码 | P1-6 |
| read pulse_collector.py:140-164 | 仅 for event in self._buffer | P1-7 |
| read workflow_store.py:260-289 | L276 sorted(os.listdir(...)) | P1-8 |
| grep '/api/approvals' | approval_api + product_flywheel_api 两处 | P2-2 |
| glob **/agent_card.py | src/core/agent_card.py（不是 fabric 下） | P2-1 路径校正 |

### 复现建议

所有 P0/P1 修复后，建议跑以下回归：

- verify_step_review.py —— 审批 API + HITL 流程

- verify_roadmap_features.py —— P1 HITL 后端

- verify_hitl.py —— 路由 + 审批挂载

- check_dependencies.py —— UI-TARS / OpenClaw 路径检测

- tests/test_compliance.py（修复 P0-1 后新建）

- tests/test_meta_orchestrator.py（修复 P0-1 后新建）

AI生成

AIGC标识: 96d74014-395a-4f18-8985-a7da82753439